## Slide 1: 2D게임 프로그래밍 3차 최종 발표
2021180048
게임공학과
조민근

## Slide 2: 개발 진척도
내용 | 목표범위 | 실제 개발 완료 범위 | 진척도
맵 | 높낮이가 있는 맵 2가지 | 1가지 만 구현 | 50%
캐릭터 컨트롤러 | 발구르기, 3가지 이상의 기술 구현 | 발구르기와 3가지 이상 구현 | 100%
게임 코어 기능 | 바닥에 착지 할때 타이밍에 맞춰 키를 누르기 | 구현 완료 | 100%
모델링 | 스케이트 타는 소년 세가지 이상 장애물 | 구현완료 | 100%
게임 난이도 | 타이밍에 맞게 키입력 사용 기술에 따른 점수 차등 | 구현완료 | 100%
사운드 | 스케이트 굴러가는소리 착지하는소리 뛰는소리, 걷는소리 등등 | 배경음악은 구현하지 못함 | 70%
애니메이션 | 7종 이상 | 7종이상 | 100%

## Slide 3: Github 커밋통계 - 주별 커밋 횟수
주 | 커밋 횟수
week of Nov 5 | 21
week of Nov 12 | 7
week of Nov 19 | 5
week of Nov 26 | 8
week of Dec 3 | 9